**Отчет заместителя Главы муниципального района Омской области о работе коммунальной сферы в зимний период 2022-2023 года**

В прохождении отопительного зимнего периода 2022-2023 годов (далее – ОЗП) в Усть-Ишимском муниципальном районе было задействовано 47 котельных (муниципальное унитарное предприятие Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Ишимский тепловик" (далее – МУП "Тепловик") – 5 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере культуры) – 18 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования" (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования") – 24 объекта).

Согласно топливно-энергетического баланса (ТЭБ) для нужд теплоснабжающих организаций необходимо приобрести и завезти 8248 тонн угля, из них: на социальную сферу необходимо 5126 тонны угля, для нужд МУП "Усть-Ишимский тепловик" 3122 тонн угля.

По факту было приобретено 7382,8 т. угля (МКУ в сфере образования, культуры - 4182,8 т. угля, МУП "Тепловик" – 3200 т. угля).

Распоряжением Администрации Усть-Ишимского МР от 12.04.2022 года № 112-р на территории муниципального района введен режим функционирования "Повышенная готовность", связанного с невозможностью создания нормативного запаса топлива на отопительный период 2022-2023 гг. Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Выделена субсидия МУП "Тепловик" для формировании нормативного запаса топлива в размере 8 562,04 тыс. рублей (346 040 руб. 12.07.2022г., 8 216 000 руб. 22.09.2022г.)

Для нужд МУП "Усть-Ишимский тепловик" заключили договор с ООО "ОТС-55" (Договор № 223-фСО-3/30 от 28.07.2022 г.) 24 августа 2022 г. аукцион на поставку угля заявка на 17 600 тыс. руб. Первый Аукцион не состоялся в виду отсутствия заявок (Протокол № 2477969/32211624061-1 от 02.09.2022). При повторной подаче заявки Аукцион состоялся с ООО "ТрансУголь" на 17 600 тыс. рублей.

Для нужд МУП "Усть-Ишимский тепловик" уголь поставлен 08 октября 2022 года 3200 т.

За последние годы за приобретенный уголь производились передвижением денежных средств местного бюджета текущего года за долг предыдущего года.

За счет собственных средств долг предприятием перед ООО "ТрансУголь" будет погашен в сумме 6400,0 тыс. рублей. Остаток долга составляет 8 989,73 тыс. рублей. Выплаты за поставленный уголь производятся с отклонением от графика. Составлен новый график погашения задолженности, направлен ООО "ТрансУголь". ООО "ТрансУголь" подал исковое заявления в арбитражный суд по взысканию задолженности.

Перспектива погашения на 01.09.2023 МУП «Усть-Ишимский тепловик» сможет оплатить за поставку угля в размере 3 089,730 тыс. руб.

Остаток долга 5900,0 тыс. рублей будет погашен при своевременном поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия график платежей будет сдвинут на более ранние сроки погашения задолженности.

Отопительный сезон в основном проходил в штатном режиме, за время прохождения ОЗП 2022/23 годов произошло более 15 аварийных ситуаций, (все связаны с изношенностью оборудования). Все аварии устранены ремонтными бригадами теплоснабжающих предприятий и учреждений в регламентные сроки.

На получение паспорта готовности на отопительный период 2022-2023 гг. заявлено два муниципальных образования – Усть-Ишимский муниципальный район, Никольское сельское поселение. Проверка Сибирским управлением Ростехнадзора проведена 30 сентября 2022 года. Проведя анализ подготовки к ОЗП прошлых лет, комиссией Сибирского управления Ростехнадзора будет установлена неготовность к работе в отопительный период Усть-Ишимского муниципального района, готовность к отопительному периоду Усть-Ишимского муниципального района Омской области будет к отопительному периоду 2022-2023 гг., при условии устранения в установленный срок (до 15 ноября 2022 года) замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией. При проверке было выявлено 63 замечания.

07.11.2022 Никольское сельское поселение получило паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023г.

Всего по муниципальному району не устранено 19 замечаний, устранены 44 замечания. Всего на устранение всех замечаний необходимо 18 000 тыс. рублей.

В течение отопительного сезона 2022/23 года на территории Усть-Ишимского муниципального района произошло более 20 аварийных ситуаций на объектах водоснабжения. К устранению аварий дополнительно привлекалась ремонтно-восстановительная бригада МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования",

МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере культуры".

Распоряжением Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 10.05.2023 года № 162-р окончен отопительный период.

В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2023-2024 годов согласован с предприятиями и учреждениями и утвержден Главой Усть-Ишимского муниципального района Омской области План финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Усть-Ишимского муниципального района к работе в отопительный период 2023/24 гг., утвержден План мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2023/24 года теплоэнергетического и водопроводного хозяйства муниципального района. Документы предоставлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

В 2023 году муниципальный район Администрацией Усть-Ишимского муниципального района направлено 13 заявок для отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области на приобретение, поставку и установку 2-х водогрейных котлов на котельную № 3 с. Усть-Ишим (заявленная стоимость 3 939 000, 0 руб.), 3 резервных источников электроснабжения (1 842 000 руб.), водоподготовительное оборудование 7 шт. (610 925 руб.), 1 прибор учета тепловой энергии (430 360, 73 руб.), модульная котельная на детский сад № 1 (12 000 000 руб.) на котельные МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования".

Постановлением Правительства Омской области от 06.04.2023 № 179-п "О снесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22.03.2019 № 89-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019-2024 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса" утвержден перечень объектов для выделения субсидии, на резервные источники электроснабжения стоимость 1 842 000,00 руб.

Согласно предварительного распределения администрации муниципального района выделяются средства на приобретение поставку и установку 2-х водогрейных котлов на котельную № 3 с. Усть-Ишим (заявленная стоимость 3 939 000, 0 руб., водоподготовительное оборудование 7 шт. (610 925 руб.), 1 прибор учета тепловой энергии (430 360, 73 руб.), модульная ко-тельная на детский сад № 1 (12 000 000 руб.) на котельные МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования", в связи с дефицитом местного бюджета администрация вынуждена отказаться от приобретения водоподготовительного оборудования (отсутствие денежных средств на софинансирование).

Заместитель Главы

муниципального района

Н.В. Лузин