Совет

Усть-Ишимского

муниципального района

Омской области

### РЕШЕНИЕ

| 23.05.2025 |  | с. Усть-Ишим | № | 462 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О работе коммунальной сферы района в зимний период

2024-2025 годов

Заслушав и обсудив отчёт исполняющего обязанности заместителя Главы Усть-Ишимского муниципального района Квашука В.С. о работе коммунальной сферы района в зимний период 2024-2025 годов, Совет Усть-Ишимского муниципального района Омской области решил:

1. Отчёт о работе коммунальной сферы района в зимний период 2024-2025 годов принять к сведению.

2. Отделу строительства и жилищно-коммунального комплекса                                                                                              Администрации Усть-Ишимского муниципального района принять исчерпывающие меры по бесперебойной работе объектов тепло и водоснабжения района в зимний период 2025-2026 годов.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального комплекса района активизировать работу по собираемости платежей за предоставленные услуги с физических и юридических лиц.

4. Главам сельских поселений, руководителям социальной сферы Усть-Ишимского муниципального района оказывать содействие по подготовке объектов тепло и водоснабжения и потребителей к работе в зимний период 2025 – 2026 годов.

5.  Информацию о ходе подготовки объектов тепло и водоснабжения к работе в зимний период 2025-2026 годов предоставить Совету Усть-Ишимского муниципального района в августе 2025 года.

Председатель Совета

муниципального района		                                              Ю.Г. Худорожков

Щитова Т.В.

8(38150)21344

Отчет заместителя Главы муниципального района Омской области о работе коммунальной сферы в зимний период 2024-2025 года

В прохождении отопительного зимнего периода 2024-2025 годов (далее – ОЗП) в Усть-Ишимском муниципальном районе было задействовано 45 котельных (муниципальное унитарное предприятие Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Ишимский тепловик" (далее – МУП "Тепловик") – 5 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере культуры) – 17 объектов, муниципальное казенное учреждение "Центр финансово экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования" (далее МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования") – 17 объектов).

Согласно топливно-энергетического баланса (ТЭБ) для нужд теплоснабжающих организаций необходимо было приобрести и завезти 7678 тонн угля, из них: на социальную сферу необходимо было 4798 тонны угля, для нужд МУП "Усть-Ишимский тепловик" 2881 тонн угля.

По факту было приобретено 8864,696 т. угля (МКУ в сфере образования, культуры – 5664,696 т. угля, МУП "Тепловик" – 3200 т. угля).

Постановлением Правительства Омской области от 22.08.2024 № 486-п МУП " Усть-Ишимский тепловик" выделена субсидия в размере 31 000 000,00 рублей для погашения просроченной задолжности отопительного периода 2023-2024 года 14 000 000,00 рублей, для формировании нормативного запаса топлива 17 000 000,00 рублей.

МУП "Усть-Ишимский тепловик" подана заявка на аукцион 17.09.2024 года, рассмотрение заявок состоялось 25.09.2024 (заявка от ООО "ТрансУголь"), подписание контракта 07.10.2024, заявленный объем 3200 по цене 6 900 рублей. Первая поставка 600 тонн с г. Тара автомобильным транспортом состоялась 18.10.2024.

Распоряжением Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 25.09.2024 № 97-р начат отопительный период 2024-2025 года с 25.09.2024.

Распоряжением Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 15.05.2025 № 145-р окончен отопительный период 2024-2025 года с 16.05.2025.

Отопительный сезон прошел в штатном режиме, за время прохождения ОЗП 2024-2025 годов аварийные ситуации, связанные в основном с изношенностью оборудования были устранены ремонтными бригадами теплоснабжающих предприятий и учреждений в регламентные сроки.

На получение паспорта готовности на отопительный период 2024-2025 гг.  подана одна заявка-Усть-Ишимский муниципальный район. 06.08.2024 Сибирским управлением Ростехнадзора проведена предварительная проверка котельных  по готовности к отопительному периоду, район будет готов к отопительному периоду при устранений выявленных замечаний.

В течение отопительного сезона 2024-2025 годов на территории Усть-Ишимского муниципального района произошло более 20 аварийных ситуаций на объектах водоснабжения. К устранению аварий дополнительно привлекалась ремонтно-восстановительная бригада МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования", МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере культуры".

В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2025-2026 годов, согласован с предприятиями и учреждениями и утвержден Главой Усть-Ишимского муниципального района Омской области План финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Усть-Ишимского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 гг., утвержден План мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025-2024 года теплоэнергетического и водопроводного хозяйства муниципального района. Документы предоставлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

В 2024 году Администрацией Усть-Ишимского муниципального района направлена заявка для отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области на приобретение, поставку 2 резервных источников электроснабжения на котельные МКУ "ЦФЭ и ХО в сфере образования". Распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области от 20.02.2024 № 29-рп выделена субсидия на приобретение 2-х резервных источников электроснабжения на сумму 1 257 600,00 рублей.

Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2024 № 517 - п "О  выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области" выделены денежные средства (800 000,00 рублей) на выполнение работ по замене двух котлов на котельную № 7  стоимость  1 035 600,00 рублей.

И.о. заместителя Главы

муниципального района

В.С. Квашук